Fiche RDV Client

Date	08/11/2023
Sprint n°	6
Groupe	Benoit PaiROB
PO	ZIANE Rania

Pendant la réunion

- Le client a été informé de la raison du retard sur notre projet et de son avancement.
- Le client a pu constater les changements effectués dans le readme.

Attentes client

Le client n'a pas eu l'occasion de voir une présentation.

Le client souhaite:
- Localiser la position des balles et du robot.
- Un aperçu de l'état d'avancement du projet.
- Un robot autonome en mesure de récupérer au moins une balle.
- Mise à jour du main a chque fin de sprint.
- Mise en place d'une issue.

Actions à prendre

ID	Description	Echéance prévi. (N° Sprint)
1	Faire une démonstration au client	1 sprint
2	Synchroniser le Git sur le main à la fin du sprint	1 sprint
3	Développer un système permettant au robot de fonctionner de manière autonome	1 sprint
4	Creation d’une issue qui relie le Taiga avec le projet Gitlab	1 sprint
5	Récupération de la position des balles et du robot.	1 sprint